2019年全省节水型城市创建

工作实施方案

为全面贯彻党的十九大精神，落实国家节水行动要求，根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）和国家原环保部等11部委《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》（环水体〔2016〕179号）要求，进一步加强全省节水型城市创建及评价达标认定工作，现制定以下工作方案：

一、指导思想

城市节水是解决水资源供需矛盾、提升水环境承载能力、应对城市水安全问题的重要举措，使节约用水成为每个单位、每个家庭、每个人的自觉行动。努力推动节水洁水人人有责，践行节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力的治水思路，充分利用城市规划、建设和市政公用管理及其服务平台，加快推进城镇节水工作，控制用水总量，提高用水效率，抓好工业节水，发展农业节水，科学保护水资源。对支撑新型城镇化战略实施和社会主义生态文明建设具有重要意义。

二、工作目标

（一）节水型城市创建及城市节水评价认定

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）和环保部等11部委《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》要求，到2020年地级及以上缺水城市符合《国家节水型城市考核标准》或达到《城市节水评价标准》Ⅰ级要求，其他地级及以上城市达到《城市节水评价标准》Ⅱ级以上要求。

西安市、咸阳市、铜川市、渭南市属于缺水城市，在2019年底前必须符合《陕西省节水型城市考核标准》或达到《城市节水评价标准》Ⅱ级以上要求，2020年必须符合《国家节水型城市考核标准》或达到《城市节水评价标准》Ⅰ级要求。

榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨凌示范区等市（区），2019年要基本达到《城市节水评价标准》Ⅱ级要求，2020年必须要达到《城市节水评价标准》Ⅱ级以上要求。

（二）城市节水中长期规划和海绵城市建设规划

按照《国家节水型城市考核标准》和《陕西省节水型城市考核标准》要求，选择节水型城市创建的市（区）要完成《城市节水专项规划》和《海绵城市专项规划》。按照《城市节水评价标准》Ⅰ级Ⅱ级要求，选择城市节水评价的市（区）要完成《城市节水专项规划》。以上两个专项规划编制完成后，应经本级政府或上级政府主管部门批准并开始实施。

（三）节水型城市创建重点工作

居民小区、单位、工业企业创建。省级节水型城市，节水型居民小区覆盖率达到5%以上、节水型单位覆盖率达到10%以上、节水型工业企业覆盖率达到15%以上。《城市节水评价标准》Ⅱ级，节水型居民小区覆盖率达到10%以上、节水型单位覆盖率达到15%以上、节水型工业企业覆盖率达到20%以上。

三、主要任务

（一）加快推进节水型城市创建及城市节水评价认定

请全省各设区城市（宝鸡市、延安市除外），杨凌示范区，按照《陕西省节水型城市考核标准》或《城市节水评价标准》Ⅱ级要求，健全城市节水工作机制，及时制定创建工作方案和任务分工，大力实施节水改造，深挖城市节水潜力，强力推进节水型城市创建及城市节水Ⅱ级评价达标工作。

请各创建与评价城市（区）于2019年4月底前将申报文件报送省住建厅、省发展改革委、省水利厅、省生态环境厅，5月底前将申报相关资料报送省住建厅。5至7月四部门将组织专家对各申报创建城市进行技术指导和调研帮扶。9至10月将对各创建城市进行初步技术评估。本着成熟一个验收一个的原则，年底前进行节水型城市技术验收。

（二）强化规划对节水的引领作用

各市（区）要依据总体规划和控制性详细规划编制《城市节水专项规划》和《海绵城市专项规划》，提出切实可行的目标，从用水的供需平衡，挖掘潜力，从提高工艺流程、管控机制等方面提出工作对策、措施和详细实施计划，并与城市整体水系、城市供排水、城市污水处理、城市绿地系统等规划相衔接。按照对城市生态环境影响最低的开发建设理念，控制开发强度，最大限度地减少对城市原有水生态环境的破坏，通过编制自然积存、自然渗透、自然净化的《城市节水专项规划》和《海绵城市专项规划》，提高水资源利用效率和效益，实现水资源的可持续利用和城市的可持续发展。请各市（区）于2019年10月底前将规划编制成果报省住建厅，省住建厅将会同省发展改革委、省水利厅、省生态环境厅对各市（区）规划编制成果进行技术审查。

（三）积极推进节水型城市建设重点工作

各市（区）要进一步加强节水型企业、单位、居住小区创建工作力度，严格按照创建标准和相关要求，严把审批、监管和验收关，搞好工业企业、单位、居住小区节水工作。尤其是国有企业移交到地方的老旧小区供水管网老化，跑冒滴漏现象严重，改造工作任务十分艰巨；城市老旧独立建筑节水工作也亟待加强，要加大这些节水薄弱环节改造整治力度，覆盖率必须达到20%以上。同时，按照申报批准命名等相关程序，本着建成一批，申报一批的原则，按批次进行申报，经考核合格后，省住建厅会同省发展改革委进行批复命名。

四、工作要求

（一）加强组织领导，夯实主体责任

各市（区）人民政府要高度重视节水型城市创建工作，全面贯彻落实习近平生态文明思想，增强责任感和使命感，提高政治站位，主动担当，积极作为，尽快成立以政府主要领导为组长的节水型城市创建工作领导小组，根据创建和评价标准，明确牵头单位和成员单位，夯实主体责任，研究制定创建实施方案，分级细化目标任务。确保完成2019年省级节水型城市创建任务，2020年完成国家节水型城市创建任务。

国家每年根据各省水环境质量及达标情况等因素，公布最差、最好的城市名单和各省（区、市）水环境状况，对水环境状况差的城市，经整改后仍达不到要求的，取消其环境保护模范城市、生态文明建设示范区、节水型城市、园林城市、卫生城市等荣誉称号，并向社会公告。2020年住建部将对全国节水型城市创建情况进行考核，对不达标的省份，将按照原环保部等11部委关于印发《水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）》要求，扣除5分，并予以通报批评。

（二）细化工作方案，明确任务时限

各市（区）节水型城市创建牵头单位，要根据创建标准或评价标准，制定节水型城市创建工作方案和推进计划，明确指导思想和创建定位，划定创建范围，确定创建目标，根据各成员单位职责，分解创建成员单位工作任务，细化创建标准，划分创建实施步骤，强化推动保障措施，细化标准任务完成时限，责任落实到人到位，完成标准定位准确，确保工作顺利推进。

（三）加强督导检查，全力推动创建

各市（区）要成立节水型城市创建工作督查小组，制定督查奖惩制度，定期对创建情况进行督导检查，定期召开创建工作推进会，及时跟踪问效，每季度末向省住建厅报送创建工作进度，省住建厅会同省发展改革委、省水利厅、省生态环境厅定期对市（区）创建工作进度进行督导，对工作不力进展缓慢的城市，在全省范围内通报批评，并将通报抄送省委省政府，严重工作滞后的城市，将约谈政府主要负责人。

（四）强化业务培训，提升创建能力

各市（区）要针对创建评价工作中存在的问题，查找原因，采取相关措施加强专业技术业务培训，全面提升创建工作能力，尤其是针对底数不清，资料收集整理不完整，人员专业技术能力不足等实际问题，采取“请进来”适时邀请专家进行现场指导授课，“走出去”现场观摩学习优秀创建城市的先进经验，扎实提高节水型城市创建业务能力和技术水平。省住建厅会同省发展改革委、省水利厅、省生态环境厅也将适时组织全省城市进行业务培训，提升创建业务水平。

（五）广泛深入宣传，调动全民参与

各市（区）要大力开展节水型城市创建宣传工作力度，要利用各种传播媒体，采取多种形式，大力宣传，普及节水理念和节水方法，积极鼓励引导公众和机构参与到节约用水活动中来。充分利用“世界水日、全国城市节水宣传周、节能宣传周”等重大宣教活动，组织开展城市节水宣传，增强全民节水意识，让节水理念深入人心，成为每个人的自觉行动。

（六）完善融资机制，加大资金保障

各市（区）要健全长效资金保障机制，按照政府投入与企业投入相结合的原则，加大财政投入力度。发挥当地财政的杠杆作用，努力探索多元化投资机制，完善社会资本投融资制度。采取以奖代补、直接补贴等形式，撬动企业单位节水资金投入，促进企业用水转型升级。鼓励和引导社会资本参与节水诊断、水平衡测试以及设施改造等专业服务等，切实保障稳定可持续的投入制度和资金来源。

附表：陕西省节水型城市创建“季度考核”工作表

附表

陕西省节水型城市创建“季度考核”工作表

| 城 市 名 称 |  | 填 表 日 期 |  | 总 分 值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本条件分值 |  | 基础管理分值 |  | 技术指标分值 |  |

自评表

| 分类 | 序号 | 指标 | 考核内容（指标标准） | 考核标准 | 分数 | 完成情况 | 应得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 条 件 基 本 条 件 | 1 | 法规制度健全 | 具有本级人大或政府颁发的有关城市节水管理方面的法规、规范性文件；具有健全的城市节水管理制度和长效机制，有污水排入排水管网许可制度实施办法。 | 有城市节约用水管理办法 | 共7项，每缺少一项-1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有水资源管理办法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有供水、排水、用水管理办法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有地下水保护管理办法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有非常规水利用管理办法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有污水排入排水管网许可制度实施办法 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有城市节水管理规定等文件；有城市节水奖惩办法、近两年奖惩台帐及通告等材料。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 城市节水机构依法履责 | 城市节水管理机构职责明确，能够依法对供水、用水单位进行全面的节水监督检查、指导管理；组织城市节水技术与产品推广等职责。 | 城市节水管理主管部门明确。有城市节水管理机构职责、工作机制和制度等材料。 | 共3项，每缺少一项-1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，有城市节水的日常培训和管理记录。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，有城市节水技术与产品推广台帐及证明材料。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立城市节水统计制度 | 实行规范的城市节水统计制度，按照国家节水统计的要求，建立科学合理的城市节水统计指标体系，定期上报本市节水统计报表。 | 有用水计量与统计管理办法或者关于城市节水统计制度批准文件，城市节水统计年限至少2年以上。 | 共3项，每缺少一项-1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 城市节水统计内容符合地方文件要求，全面、详尽。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，有齐全的城市节水管理统计报表和全市基本情况汇总统计报表。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 建立节水财政投入制度 | 有稳定的年度政府节水财政投入，能够确保节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造与建设、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的开展。 | 有财政部门用于节水基础管理、节水技术推广、节水设施建设与改造、节水型器具普及、节水宣传教育等活动的年度预算和批复文件。 | 缺少-2分 |  |  |  |
|  | 5 | 全面开展创建活动 | 成立创建工作领导小组，制定和实施创建工作计划；全面开展节水型企业、单位及居民小区等创建活动；广泛开展节水宣传日（周）及日常城市节水宣传活动。 | 成立创建工作领导小组，制定创建目标和创建计划。 | 共3项，每缺少一项-1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 开展节水型企业、单位、居民小区创建活动。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有全国城市节水宣传周、世界水日等节水宣传活动资料；经常开展日常宣传。 |  |  |  |  |
| 基 础 管 理 基 础 管 理 基 础 管 理 | 6 | 城市节水规划 | 有经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期规划，节水规划需由具有相应资质的专业机构编制。 | 有具有相应资质的规划机构编制、并经本级政府或上级政府主管部门批准的城市节水中长期总体规划，得3分。 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 城市节水规划的规划期限为5—10年，内容应包含现状及节水潜力分析、规划目标、任务分解及保障措施等，得3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 城市节水规划执行并落实到位，得2分。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 海绵城市建设 | 编制完成海绵城市建设规划，在城市规划建设及管理各个环节落实海绵城市理念，已建成海绵城市的区域内无易涝点。 | 编制完成海绵城市建设规划，得2分。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 出台海绵城市规划建设管控相关制度，考核年限内，全市范围的新、改、扩建项目在“一书两证”、施工图审查和竣工验收等环节均有海绵城市专项审核，得2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已建成海绵城市的区域内无易涝点得2分，每出现1个易涝点扣1分。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 城市节水资金投入 | 城市节水财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰，城市节水资金投入占本级财政支出的比例≥1‰。 | 城市节水财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰，得4分。 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 城市节水资金投入占本级财政支出的比例≥1‰，得4分。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 计划用水与定额管理 | 在建立科学合理用水定额的基础上，对公共供水的非居民用水单位实行计划用水与定额管理，超定额累进加价。公共供水的非居民用水计划用水率不低于90％。建立用水单位重点监控名录，强化用水监控管理。 | 全市用水量排名前10位（地级市）或前5位（县级市）的主要行业有省级相关部门制定的用水定额，得2分，每缺少一项行业用水定额扣0.25分。 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 公共供水的非居民用水实行计划用水与定额管理，核定用水计划科学合理，计划用水率达90%以上，得3分，每低5%扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有超定额累进加价具体实施办法或细则并实施，得2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 建立用水单位重点监控名录，有用水监控措施，得1分。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 自备水管理 | 实行取水许可制度；严格自备水管理，自备水计划用水率不低于90％；城市公共供水管网覆盖范围内的自备井关停率达100%。在地下水超采区，禁止各类建设项目和服务业新增取用地下水。 | 取水许可手续完备，自备水实行计划开采和取用，得1分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自备水计划用水率达90%以上，得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 城市公共供水管网覆盖范围内的自备井关停率达100%得2分，每低5%扣0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在地下水超采区，连续两年无各类建设项目和服务业新增取用地下水，得1分，有新增取水的，不得分。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 节水“三同时”管理 | 使用公共供水和自备水的新建、改建、扩建工程项目，均必须配套建设节水设施和使用节水型器具，并与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用。 | 有市有关部门联合下发的对新建、改建、扩建工程项目节水设施“三同时”管理的文件，得1分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有“三同时”制度的实施程序，得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，有市有关部门对节水设施项目审核、竣工验收资料，或者有关工程建设审批、管理环节有城市节水部门出具的“三同时”审核意见，得3分。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 价格管理 | 取用地表水和地下水，均应征收水资源费（税）、污水处理费；水资源费（税）征收率不低于90%，污水处理费（含自备水）收缴率不低于85%，收费标准不低于国家或地方标准。有限制特种行业用水、鼓励使用再生水的价格指导意见或标准。建立供水企业水价调整成本公开和定价成本监审公开制度。居民用水实行阶梯水价。 | 考核年限内，水资源费（税）征收率不低于90%得2分，每低2%扣1分。 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，全面征收污水处理费，污水处理费（含自备水）收缴率不低于85%，得3分，每低5%扣1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 污水处理费收费标准不低于国家或地方标准，得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 加强特种行业用水管理，有特种行业价格指导意见或价格标准，得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鼓励使用再生水，有再生水价格指导意见或价格标准，得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 实施水价调整成本公开和定价成本监审公开制度，得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 居民用水实行阶梯水价，得1分。 |  |  |  |  |
| 技术考核指标之 综合节水 | 13 | 万元地区生产总值（GDP）用水量（立方米/万元） | 低于全国平均值的50%或年降低率≥4%。 | 考核年限内，未达标准不得分。 | 4 |  |  |  |
|  | 14 | 城市非常规水资源利用 | 缺水城市，再生水利用率≥25%；其他地区，城市非常规水资源替代率≥20%或年增长率≥5%。 | 考核年限内，达到标准得6分。每低5%或增长率每低1%，扣 1 分。高出标准的，每增5%加0.5分，最高加1分。有景观补水为再生水的，每一处加0.5分，最高加2分。 | 6 |  |  |  |
|  | 15 | 城市供水管网漏损率 | 制定供水管网漏损控制计划，通过实施供水管网分区计量管理、老旧管网改造等措施控制管网漏损。城市公共供水管网漏损率≤12%。 | 制定供水管网漏损控制计划，实施供水管网分区计量管理，推进老旧管网改造，得2分。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，城市公共供水管网漏损率达到标准得4分；每超标准1%扣0.5分，每低0.5%加0.5分，最高加1分。 |  |  |  |  |
| 技术考核指标之 生活节水 技术考核指标之 生活节水 | 16 | 节水型居民小区覆盖率 | ≥5% | 考核年限内，达到标准得3分，每低1%扣0.5分。 | 3 |  |  |  |
|  | 17 | 节水型单位覆盖率 | ≥10% | 考核年限内，达到标准得3分，每低1%扣0.5分。 | 3 |  |  |  |
|  | 18 | 城市居民生活用水量（升/（人•日）） | 不高于陕西省行业用水定额指标。 | 超过陕西省行业用水定额指标的不得分。 | 2 |  |  |  |
|  | 19 | 节水型器具普及 | 禁止生产、销售不符合节水标准的用水器具；定期开展用水器具检查，生活用水器具市场抽检覆盖率达80%以上，市场抽检在售用水器具中节水型器具占比100%；公共建筑节水型器具普及率达100%。鼓励居民家庭淘汰和更换非节水型器具。 | 考核年限内，地方节水部门联合工商、质检等部门对生活用水器具市场进行抽检，生活用水器具市场进行抽检覆盖率达80%以上，得1分，每低10%扣0.25分。 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，生活用水器具市场在售用水器具中，节水型器具占比达100%（按抽检计）得1分；有销售淘汰用水器具和非节水型器具的本项指标5分全部扣除；随机抽检1家建材商店，发现销售淘汰用水器具和非节水型器具的，本项指标5分全部扣除。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，对用水量排名前10的公共建筑用水单位进行抽检得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 考核年限内，用水量排名前10的公共建筑节水型器具普及率达100%（按抽检计），得1分；有使用淘汰用水器具和非节水型器具的本分项指标不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 有鼓励居民家庭淘汰和更换非节水型器具的政策和措施，得1分。 |  |  |  |  |
|  | 20 | 特种行业用水计量收费率 | 达到100%。 | 考核年限内，达到标准得2分，每低5%扣 0.5 分。 | 2 |  |  |  |
| 技术考核指标之 工业节水 | 21 | 万元工业增加值用水量（（立方米/万元） | 低于全国平均值的 60%或年降低率≥4%。 | 考核年限内，达到标准得4分，未达到标准的不得分。 | 4 |  |  |  |
|  | 22 | 工业用水重复利用率 | ≥80%（不含电厂）。 | 考核年限内，达到标准得4分，每低5%扣1分。 | 4 |  |  |  |
|  | 23 | 工业企业单位产品用水量 | 不大于国家发布的GB/T18916 定额系列标准或陕西省行业用水定额。 | 考核年限内，达到标准得3分，每有一个行业取水指标超过定额扣 1 分。 | 3 |  |  |  |
|  | 24 | 节水型企业覆盖率 | ≥15% | 考核年限内，达到标准的得 2分，每低2%扣0.5分。 | 2 |  |  |  |
| 技术考核指标之 环境生态节水 | 25 | 城市水环境质量 | 城市水环境质量达标率为100%，建成区范围内无黑臭水体，城市集中式饮用水水源水质达标。 | 考核年限内，城市水环境质量达标率为100%得2分，每低5%扣0.5分. | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建成区范围内无黑臭水体得2分，有黑臭水体的分项指标不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 城市集中式饮用水水源水质达标得2分，未达标准不得分。 |  |  |  |  |

注：a、考核总分为 100 分。其中，基础管理指标50分；技术考核指标50分。b、技术考核指标包括：综合节水考核指标16分，生活节水考核指标15分，工业节水考核指标13分，环境生态节水6分。c、综合节水考核指标中有3个加分项，最高加4分。d、评分表中涉及扣分的，除特殊说明外，均为对应分项指标的分值扣完为止。e、基本条件考核指标中有17个减分项，最高减17分，申报节水型城市时，所有减分项均应满足指标标准。