附件

全省各市（区）非正规垃圾堆放点滚动销号情况

| 序号 | 市（区） | 录入数量（处） | 提交销号申请 |  | 其中已完成销号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量（处） | 比例（%） | 数量（处） | 比例（%） |
| 1 | 西安市 | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 |
| 2 | 宝鸡市 | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 |
| 3 | 咸阳市 | 894 | 606 | 67.79 | 484 | 54.14 |
| 4 | 铜川市 | 50 | 29 | 58 | 17 | 34 |
| 5 | 渭南市 | 548 | 446 | 81.39 | 405 | 73.91 |
| 6 | 延安市 | 102 | 64 | 62.75 | 60 | 58.82 |
| 7 | 榆林市 | 53 | 48 | 90.57 | 26 | 49.06 |
| 8 | 汉中市 | 20 | 15 | 75 | 15 | 75 |
| 9 | 安康市 | 103 | 33 | 32.04 | 21 | 20.39 |
| 10 | 商洛市 | 45 | 34 | 75.56 | 34 | 75.56 |
| 11 | 杨凌示范区 | / | / | / | / | / |
| 12 | 韩城市 | 114 | 114 | 100 | 114 | 100 |
| 总计 |  | 2041 | 1501 | 73.54 | 1288 | 63.11 |

陕西省住房和城乡建设厅办公室         2019年7月22日印发

抄送：住房和城乡建设部村镇建设司，各设区市人民政府，杨凌示范区管委会、韩城市人民政府，省农村人居环境整治工作领导小组办公室，省委生态环境保护督察办公室。

陕西省住房和城乡建设厅办公室         2019年7月  日印发